## Slide 1: 3월 25일 회의록

## Slide 2: 안건 1 - 일정의 변화
화, 수, 토 만남으로 할것
화요일, 토요일은 선릉에서 멘토링
수요일은 5시부터 학교에서
토요일은 1주일 동안 해온 것 정리하고 할 것 정하는 시간
화,수는 중간 점검 및 개발

## Slide 3: 안건 2 – 3월 31일 금요일 중간 발표
단 3월 29일 수요일 오후 3시까지 모든 서류를 제출해야 함
결과 보고서 – 첨부 양식
결과 보고서 요약본 – 1장, 발표시 5부 인쇄 필요, 첨부 양식
발표용 PPT – 자유양식
자료집용 PPT – pdf 파일 형식, 10장 내외
소스코드 깃 주소를 담은 메모장

## Slide 4: 안건 3 – 현재 주어진 가장 중요한 개발
적들 AI 구현(애니메이션 작업 필요)
타임 스위칭 기능 구현(갑자기 나타난 플레이어를 발견했을 때 적들이 어떻게 행동하는지)
플레이어 기본 이동, 점프, 숨기, 물건 던지기 상호작용 구현(애니메이션 작업 필요)

## Slide 5: 안건 4 – 개발 큰그림
게임 내부 로직을 먼저 개발하고 눈에 보이는 gui를 개발한 후 내부 데이터를 개발한다
적들 ai개발
타임 스위칭 개발
플레이어 행동 개발(점프, 숨는 것, 오브젝트를 사용하는 것)
탄성 게이지 개발
맵 배치하면서 실험해보기
스테이지 1 개발
Gui 개발
씬 흐름 개발
데이터 관리 개발

## Slide 6: 안건 5 – 다음주까지 뭐할까?